Anordnung der Lernsituationen im Lernfeld 2: Baugruben planen (60 UStd.)

| Nr. | Abfolge/Bezeichnung der Lernsituationen | Zeitrichtwert | Beiträge der Fächer zum Kompetenzerwerb in Abstimmung mit dem jeweiligen Fachlehrplan |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Planung der Baugrube eines Einfamilienhauses | 40 |  |
| 2.2 | Planung des Verbaus eines Grabens | 20 |  |

| 1. Ausbildungsjahr Bündelungsfach: Konstruktion von Bauteilen und Bauwerken Lernfeld 2: Baugruben planen (60 UStd.) Lernsituation 2.1: Planung einer Baugrube für ein Einfamilienhaus (40 UStd.) |  |
| --- | --- |
| Einstiegsszenario Das Architekturbüro hat den Auftrag für den Bau eines Einfamilienhauses (siehe Lageplan) mit Kellergeschoss (Höhe des Kellergeschosses = 2,50 m) erhalten. Die Baustelle ist bereits eingerichtet – nun soll die Baugrube unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften ausgehoben werden. Dafür ist das anfallende Erdreich zu berechnen und dessen Verbleib zu klären. Für die Planung der Arbeiten werden Informationen über die Beschaffenheit und Belastbarkeit des Baugrundes benötigt. Eine Nachfrage beim Nachbarn (Flurstück 322) hat ergeben, dass es sich um einen bindigen Boden handelt. Diese Angabe ist jedoch zu ungenau. Daher müssen weitere Quellen ausfindig gemacht und ggf. Maßnahmen getroffen werden, um die Standfestigkeit des Bauwerkes zu gewährleisten. Der verantwortliche Architekt bittet um eine Mappe mit sämtlichen Informationen, Berechnungen und Zeichnungen (Grundriss und Schnitt der Baugrube). | Handlungsprodukt/Lernergebnis Projektmappe mit: Dokumentation der Bodenuntersuchung und der Eigenschaften des Baugrundes Berechnung der Abmessungen und des Volumens der Baugrube Grundriss und Schnitt der Baugrube mit den erforderlichen Arbeits- und Sicherheitsabständen Kostenberechnung des Abtransportes von Bodenaushub ggf. Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung - Bewertung der Projektmappen - Klassenarbeit oder Präsentation der Ergebnisse |
| Wesentliche Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler recherchieren Methoden zur Bestimmung des Baugrundes und dessen Eigenschafen hinsichtlich Tragfähigkeit, Setzungsverhalten und Frostbeständigkeit berechnen Abmessungen und Volumen der Baugrube inklusive notwendiger Arbeitsräume, Böschungswinkel und Sicherungsmaßnahmen auf Grundlage der Homogenbereiche kalkulieren rechnergestützt Kosten für Abtransport des Bodenaushubs der Baugrube unter Berücksichtigung des Auflockerungsfaktors konstruieren Grundriss und Schnitt der Baugrube auf Grundlage der Abmessungen. | Konkretisierung der Inhalte Arbeitsplanung Methoden der Bodenuntersuchung (Sondierung, Bohrung, Schürfe) Bodenarten (bindige/nichtbindige Böden, Homogenbereiche) Eigenschaften von Böden (Tragfähigkeit, Setzungsverhalten, Frostbeständigkeit) Abmessungen der Baugrube (Böschungswinkel, Arbeitsraum, Wasserhaltung) Volumenberechnung (Simpsonformel) Kostenberechnung (Aushub) CAD-Konstruktion (Grundriss, Schnitt) |
| Lern- und Arbeitstechniken Handlungsplan, Unterrichtsgespräch, Gruppenarbeit, kollaboratives Arbeiten (auch mit Externen), Reflexion des Arbeitsprozesses |  |
| Unterrichtsmaterialien/Fundstelle Lageplan des Einfamilienhauses, Fachkundebuch, Tabellenbuch, Internetrecherche, Expertisen, Tabellenkalkulationsprogramm, CAD-Programm |  |
| Organisatorische Hinweise Computerraum (CAD-Programm, Tabellenkalkulationsprogramm, Textverarbeitungsprogramm) |  |

Medienkompetenz, Anwendungs-Know-how, Informatische Grundkenntnisse (Bitte markieren Sie alle Aussagen zu diesen drei Kompetenzbereichen in den entsprechenden Farben.)